INFORME DE ARQUITECTURA Y EVALUACION

Sistema de Gestion de Turnos Medicos

Clinica Santa Rosa

Materia: Ingenieria de Software II

Universidad de la Cuenca del Plata

Repositorio: github.com/Carlitoos22/clinica-santa-rosa

Deploy: carlosa22.pythonanywhere.com

Junio 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

El presente informe evalua el estado del MVP del Sistema de Gestion de Turnos Medicos para la Clinica Santa Rosa, desarrollado como proyecto de la catedra de Ingenieria de Software II.

El sistema resuelve el problema principal propuesto: la gestion integral de turnos medicos con cuatro roles diferenciados (paciente, recepcionista, medico, administrador). Funciona como aplicacion web accesible desde cualquier navegador, desplegada en PythonAnywhere.

Estado general: El MVP esta funcional y cumple con los requerimientos planteados. El flujo principal (reserva de turno) opera correctamente de punta a punta. La arquitectura es adecuada para el alcance del proyecto. Las areas de mejora identificadas son: ausencia de tests automatizados, falta de README con instrucciones de instalacion, y configuraciones de seguridad pendientes para un entorno de produccion real.

| Dimension | Evaluacion | Observacion |
| --- | --- | --- |
| MVP (Viabilidad) | Fuerte | Resuelve el problema completo con 4 roles |
| Codigo y Git | Medio | Codigo limpio pero falta README y tests |
| Arquitectura | Fuerte | MTV bien aplicado, BD normalizada, separacion de capas |
| Testing | Medio | Validaciones de negocio solidas, pero sin tests automatizados |

# 2. Dimension 1: MVP (Viabilidad y Alcance)

## 2.1 Problema que resuelve

El sistema permite a una clinica medica gestionar la reserva, cancelacion, reprogramacion y seguimiento de turnos de manera centralizada. Cada actor del sistema tiene un panel adaptado a sus necesidades:

•  Paciente: reserva turnos online, consulta historial, cancela o reprograma

•  Recepcionista: gestiona turnos telefonicos, hace check-in, marca no-shows

•  Medico: consulta su agenda diaria, bloquea horarios por vacaciones o licencias

•  Administrador: accede a reportes de ocupacion, ausentismo y canales de reserva

## 2.2 Flujos funcionales implementados

| Flujo | Estado |
| --- | --- |
| Registro e inicio de sesion con roles | Funcional |
| Paciente: buscar especialidad, seleccionar medico/horario, reservar turno | Funcional |
| Paciente: cancelar y reprogramar turnos | Funcional |
| Paciente: ver historial de turnos | Funcional |
| Recepcion: panel del dia, check-in, no-show, turno telefonico | Funcional |
| Medico: agenda diaria, bloqueo de horarios | Funcional |
| Admin: reportes de ocupacion, ausentismo, canales | Funcional |
| Notificaciones automaticas al reservar/cancelar | Funcional |
| Bloqueo automatico por 3 no-shows en 60 dias (RN-04) | Funcional |

## 2.3 Evaluacion de viabilidad

Es "Minimo": Si. No contiene funciones de relleno. Cada modulo responde a un requerimiento funcional concreto documentado (RF-01 a RF-23). No hay features decorativas ni funcionalidades a medio implementar.

Es "Viable": Si. El flujo principal (buscar especialidad, seleccionar medico, reservar turno) funciona de punta a punta, tanto localmente como en el deploy en carlosa22.pythonanywhere.com.

# 3. Dimension 2: Calidad del Codigo y Control de Versiones

## 3.1 Estructura del repositorio

clinica-turnos/

clinica/           -> Configuracion Django (settings, urls, wsgi)

authentication/    -> Registro, login, logout, gestion de roles

core/              -> Modelos, logica de negocio, senales, permisos

pacientes/         -> Vistas del paciente

recepcion/         -> Vistas de recepcion

medicos/           -> Vistas del medico

reportes/          -> Reportes del administrador

notifications/     -> App de notificaciones

templates/         -> 21 templates HTML organizados por modulo

static/            -> Archivos CSS y JavaScript

manage.py          -> Script de administracion de Django

.gitignore         -> Excluye db.sqlite3, __pycache__, .env

## 3.2 Puntos fuertes del codigo

•  Nomenclatura en espanol consistente: modelos, vistas, URLs, todo coherente con el dominio de la clinica

•  Separacion de responsabilidades: la logica de negocio esta centralizada en core/utils.py, no dispersa en las vistas

•  Sistema de permisos reutilizable: permissions.py con decoradores (@paciente_requerido, @medico_requerido) y mixins para vistas basadas en clases

•  Validaciones centralizadas: validar_reserva() agrupa todas las reglas de negocio (RN-01 a RN-04) en un solo lugar

•  Uso de TextChoices: para estados de turno, canales de reserva y roles de usuario, lo que da codigo legible y validacion automatica

•  Indices en la base de datos: el modelo Turno define 3 indices para optimizar las consultas mas frecuentes (por medico, por paciente, por estado)

•  Transacciones atomicas: las operaciones criticas (reservar, cancelar, reprogramar, marcar no-show) usan @transaction.atomic para garantizar consistencia

•  .gitignore presente y correcto: excluye archivos sensibles y generados

## 3.3 Puntos a mejorar

•  No hay README.md en el repositorio. Quien clone el proyecto no tiene instrucciones de instalacion

•  SECRET_KEY expuesta en settings.py (usa la clave insegura por defecto de Django, no se lee desde .env)

•  DEBUG = True en el settings del repositorio. En produccion deberia ser False

•  ALLOWED_HOSTS vacio en el archivo del repo (la configuracion de produccion se hizo directamente en PythonAnywhere)

•  No hay tests automatizados. Los archivos tests.py existen en cada app pero estan vacios

•  Historial de Git limitado: un solo commit (no refleja el desarrollo incremental del proyecto)

## 3.4 Principios de diseno aplicados

•  SOLID - Single Responsibility: cada app tiene una responsabilidad unica (authentication solo maneja autenticacion, core solo la logica de negocio)

•  SOLID - Open/Closed: el sistema de permisos es extensible (se puede agregar un nuevo rol sin modificar el decorador base rol_requerido)

•  DRY (Don't Repeat Yourself): la logica de reserva es una sola funcion reutilizada por pacientes y recepcion

•  Bajo acoplamiento: las vistas no conocen la implementacion de la logica de negocio, solo llaman a funciones de utils.py

# 4. Dimension 3: Arquitectura e Ingenieria

## 4.1 Patron arquitectonico: MTV (Model-Template-View)

Django implementa el patron MTV, equivalente al MVC clasico. La siguiente tabla muestra la correspondencia:

| Capa MTV | Equivalente MVC | Archivos del proyecto |
| --- | --- | --- |
| Model | Model | authentication/models.py, core/models.py |
| Template | View | 21 archivos .html en templates/ |
| View | Controller | */views.py (5 modulos) |

## 4.2 Decisiones arquitectonicas

1. Monolito modular: El proyecto se organiza en 7 apps Django separadas por dominio funcional. Para un MVP es la decision correcta: no se necesitan microservicios ni APIs separadas.

2. SQLite como base de datos: Suficiente para el volumen esperado de un MVP academico. No requiere instalacion ni configuracion de un servidor de base de datos externo.

3. Server-Side Rendering: Django genera las paginas HTML completas en el servidor. No se necesita un framework JavaScript frontend (React, Vue) para este alcance.

4. AbstractUser: Extension limpia del modelo de usuario de Django, sin crear tablas separadas innecesariamente. Permite agregar campos (rol, DNI, celular) directamente.

5. OneToOneField (Patron Perfil): Paciente y Medico se vinculan al Usuario via OneToOneField. Esto permite que un mismo usuario tenga datos especificos de su rol sin duplicar la tabla de autenticacion.

6. Senales Django (Observer Pattern): Las notificaciones se generan automaticamente via post_save sin acoplar la logica de turnos con la de notificaciones.

## 4.3 Modelo de datos (8 entidades normalizadas)

La base de datos esta normalizada en tercera forma normal (3NF). No hay datos duplicados: un turno referencia al paciente, medico y especialidad por clave foranea, no repite sus datos.

Usuario (AbstractUser)

|--- 1:1 --- Paciente --- 1:N --- FamiliarPaciente

|--- 1:1 --- Medico --- M:N --- Especialidad

|--- 1:N --- DisponibilidadMedica

|--- 1:N --- BloqueoHorario

|--- 1:N --- Turno --- 1:N --- Notificacion

Integridad referencial configurada:

•  CASCADE: para relaciones de pertenencia (si se borra un usuario, se borran su perfil y sus turnos)

•  PROTECT: para Especialidad en Turno (no se puede borrar una especialidad que tiene turnos asociados)

•  SET_NULL: para campos opcionales como familiar y creado_por

•  unique_together: en DisponibilidadMedica y FamiliarPaciente para evitar duplicados a nivel de base de datos

## 4.4 Flujo de una solicitud HTTP

Cuando un usuario accede a una URL del sistema, el flujo es el siguiente:

•  1. El navegador envia un request HTTP (ej: GET /pacientes/)

•  2. Django pasa el request por los middlewares (seguridad, sesion, CSRF, autenticacion)

•  3. El URL dispatcher (urls.py) busca la vista que corresponde a esa URL

•  4. El decorador de permisos verifica que el usuario tenga el rol correcto

•  5. La vista ejecuta la logica: llama a funciones de utils.py, que a su vez consultan los modelos

•  6. Los modelos traducen las consultas Python a SQL via el ORM de Django

•  7. La vista pasa los datos al template, que genera el HTML

•  8. Django envia la respuesta HTTP con el HTML al navegador

# 5. Dimension 4: Testing y Funcionalidad

## 5.1 Pruebas manuales realizadas

| Prueba | Resultado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Registro de usuario nuevo | OK | Crea Usuario + Paciente automaticamente |
| Login/logout | OK | Redirige segun rol del usuario |
| Reserva de turno online | OK | Valida slot disponible, crea notificacion |
| Cancelar turno con +2h de anticipacion | OK | Cambia estado a cancelado |
| Cancelar turno con -2h de anticipacion | OK | Marca como no-show (RN-03) |
| Check-in desde recepcion | OK | Registra hora de llegada |
| Marcar como atendido | OK | Cambia estado a atendido |
| Bloqueo por 3 no-shows | OK | Bloquea al paciente automaticamente |
| Acceso no autorizado (/recepcion/ como paciente) | OK | Devuelve 403 Forbidden |
| CSRF en produccion | OK | Corregido con CSRF_TRUSTED_ORIGINS |

## 5.2 Validacion de datos de entrada

•  Formulario de registro: usa UserCreationForm de Django con validacion de contrasena (longitud minima, similitud con datos personales, contrasenas comunes), unicidad de username y DNI

•  Reglas de negocio en validar_reserva(): valida que el paciente no este bloqueado, que el slot este disponible, que no haya doble reserva, que la especialidad pertenezca al medico, y que el horario sea futuro

•  full_clean() en bloqueos de horario: valida que hora_inicio sea anterior a hora_fin antes de guardar en la base de datos

## 5.3 Manejo de excepciones

•  TurnoError: excepcion personalizada para errores de logica de turnos. Se captura en las vistas y se muestra al usuario via messages.error()

•  get_object_or_404(): todas las vistas que reciben IDs por URL usan esta funcion, que devuelve 404 si el objeto no existe

•  PermissionDenied: se lanza automaticamente cuando un usuario intenta acceder a una vista de otro rol

## 5.4 Seguridad implementada

•  Proteccion CSRF: Django incluye automaticamente tokens CSRF en todos los formularios POST

•  Control de acceso por rol: cada vista esta protegida por un decorador que verifica el rol del usuario

•  Proteccion contra clickjacking: middleware XFrameOptionsMiddleware activo

•  Validacion de contrasenas: 4 validadores activos (similitud, longitud minima, contrasenas comunes, solo numeros)

•  Sesiones seguras: gestionadas por el middleware de sesiones de Django con cookies HttpOnly

## 5.5 Areas de mejora para testing

•  No hay tests unitarios ni de integracion (los archivos tests.py existen pero estan vacios)

•  No se valida el formato de DNI (acepta cualquier string de hasta 10 caracteres)

•  No hay validacion de formato de email (el campo no es obligatorio en el registro)

•  No hay paginacion en listados: si hay muchos turnos, se cargan todos en una sola pagina

# 6. Propuesta de Evolucion (Next Steps)

Para pasar del MVP a la Version 1.0, se recomiendan las siguientes mejoras:

Recomendacion 1: Implementar tests automatizados

Escribir tests unitarios para las funciones criticas de core/utils.py (reservar_turno, cancelar_turno, validar_reserva) y tests de integracion para los flujos principales. Esto permitiria detectar regresiones al hacer cambios en el codigo.

Recomendacion 2: Securizar la configuracion de produccion

Mover SECRET_KEY a una variable de entorno, configurar DEBUG=False en produccion, y separar settings en archivos por entorno (settings/base.py, settings/dev.py, settings/prod.py). Agregar un README.md con instrucciones claras de instalacion.

Recomendacion 3: Implementar notificaciones reales

Actualmente las notificaciones se crean como registros en la base de datos pero no se envian por ningun canal. Integrar el envio real de emails usando Django's send_mail o un servicio como SendGrid para que los pacientes reciban confirmaciones y recordatorios.

Recomendacion 4: Agregar API REST

Implementar una API usando Django REST Framework para permitir futuras integraciones con aplicaciones moviles o sistemas externos de la clinica. Esto desacoplaría el frontend del backend.

Recomendacion 5: Migrar a PostgreSQL

SQLite no soporta acceso concurrente de multiples usuarios de manera eficiente. Para un entorno de produccion con varios recepcionistas y medicos simultaneos, se recomienda migrar a PostgreSQL.

# 7. Stack Tecnologico

| Componente | Tecnologia | Version / Detalle |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje | Python | 3.13 |
| Framework backend | Django | 5.2.15 (LTS) |
| Base de datos | SQLite | Archivo db.sqlite3 |
| Frontend | Django Templates + Bootstrap | Server-side rendering |
| Deploy | PythonAnywhere | carlosa22.pythonanywhere.com |
| Control de versiones | Git + GitHub | github.com/Carlitoos22/clinica-santa-rosa |
| Servidor web (prod) | WSGI | Configurado en PythonAnywhere |
| Metodologia | Iterativo Incremental | 4 incrementos planificados |