FLUJO DE FONDOS

Sistema de Gestion de Turnos Medicos

Clinica Santa Rosa

Ingenieria de Software II

Universidad de la Cuenca del Plata

Junio 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta el analisis financiero del Sistema de Gestion de Turnos Medicos desarrollado para la Clinica Santa Rosa. Se detallan los costos de desarrollo, los gastos operativos mensuales, los modelos de monetizacion propuestos y la proyeccion de flujo de fondos a 12 meses.

- Inversion inicial estimada: $2.850.000 ARS

- Costo operativo mensual: $195.000 ARS

- Ingreso mensual proyectado (modelo SaaS, 6 clinicas): $780.000 ARS

- Punto de equilibrio acumulado: Mes 10

- Ganancia neta acumulada al mes 12: $1.570.000 ARS

# 2. Costos del Proyecto (Inversion Inicial)

La siguiente tabla detalla la inversion necesaria para el desarrollo e implementacion completa del sistema:

| Concepto | Costo (ARS) |
| --- | --- |
| Desarrollo backend (4 meses, 1 desarrollador) | $1.600.000 |
| Desarrollo frontend (templates + CSS) | $400.000 |
| Diseno UX/UI | $250.000 |
| Servidor PythonAnywhere (1er ano) | $100.000 |
| Dominio .com.ar | $50.000 |
| Testing y QA | $200.000 |
| Documentacion tecnica | $100.000 |
| Capacitacion al personal | $150.000 |
| TOTAL INVERSION INICIAL | $2.850.000 |

# 3. Costos Mensuales de Operacion

Gastos recurrentes necesarios para mantener el sistema en funcionamiento:

| Concepto | Costo Mensual (ARS) |
| --- | --- |
| Hosting (PythonAnywhere o VPS) | $25.000 |
| Mantenimiento y soporte tecnico | $120.000 |
| Dominio (prorrateado mensual) | $5.000 |
| Backup y seguridad | $15.000 |
| SMS/Email para notificaciones | $30.000 |
| TOTAL MENSUAL | $195.000 |

# 4. Modelos de Monetizacion

Se proponen cuatro modelos de negocio para generar ingresos con el sistema. Cada uno se adapta a diferentes tipos de clientes y estrategias de mercado.

## 4.1 Modelo 1: Licencia Mensual (SaaS)

Cobrar a cada clinica una suscripcion mensual por usar el sistema en la nube.

- Precio sugerido: $130.000/mes por clinica

- Con 6 clinicas clientas: $780.000/mes de ingreso

- Ventaja: ingresos estables, predecibles y recurrentes

- Permite escalar sin limite geografico

## 4.2 Modelo 2: Comision por Turno

Cobrar una comision por cada turno reservado a traves del sistema.

- Comision sugerida: $500 por turno reservado online

- Clinica con 80 turnos/dia: $40.000/dia = $800.000/mes

- Ventaja: el ingreso se alinea con el uso real del sistema

## 4.3 Modelo 3: Venta + Mantenimiento

Vender el sistema por unica vez e incluir un contrato de mantenimiento mensual.

- Precio de venta: $3.000.000 (unica vez)

- Mantenimiento mensual: $150.000/mes

- Ideal para clinicas que prefieren ser duenas del software

## 4.4 Modelo 4: Freemium

Ofrecer una version gratuita limitada y una version premium con todas las funcionalidades.

- Version gratuita: hasta 1 medico y 50 turnos/mes

- Version premium: medicos y turnos ilimitados a $130.000/mes

- Permite captar clientes con bajo riesgo y convertirlos a premium

# 5. Flujo de Fondos Proyectado (12 meses)

Proyeccion basada en el Modelo SaaS con ramp-up gradual de clientes (0 a 6 clinicas en los primeros 6 meses):

| Mes | Clinicas | Ingresos | Egresos | Flujo Mes | Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | $0 | $2.850.000 | -$2.850.000 | -$2.850.000 |
| 1 | 0 | $0 | $195.000 | -$195.000 | -$3.045.000 |
| 2 | 1 | $130.000 | $195.000 | -$65.000 | -$3.110.000 |
| 3 | 2 | $260.000 | $195.000 | $65.000 | -$3.045.000 |
| 4 | 3 | $390.000 | $195.000 | $195.000 | -$2.850.000 |
| 5 | 4 | $520.000 | $195.000 | $325.000 | -$2.525.000 |
| 6 | 6 | $780.000 | $195.000 | $585.000 | -$1.940.000 |
| 7 | 6 | $780.000 | $195.000 | $585.000 | -$1.355.000 |
| 8 | 6 | $780.000 | $195.000 | $585.000 | -$770.000 |
| 9 | 6 | $780.000 | $195.000 | $585.000 | -$185.000 |
| 10 | 6 | $780.000 | $195.000 | $585.000 | $400.000 |
| 11 | 6 | $780.000 | $195.000 | $585.000 | $985.000 |
| 12 | 6 | $780.000 | $195.000 | $585.000 | $1.570.000 |

# 6. Analisis de Recupero de Inversion

- El flujo acumulado se vuelve positivo en el mes 10, lo que marca el punto de recupero de la inversion.

- Al finalizar el primer ano, la ganancia neta acumulada es de $1.570.000 ARS.

- El margen de ganancia mensual estabilizado es de $585.000 (75% de margen sobre ingresos).

- El periodo de recupero de 10 meses es competitivo para un proyecto de software a medida.

# 7. Conclusiones

- La inversion inicial de $2.850.000 es moderada para un proyecto de software a medida.

- El modelo SaaS ofrece ingresos recurrentes y predecibles, ideal para startups.

- El sistema es escalable: cada nueva clinica suma $130.000/mes con costo marginal cercano a cero.

- El mercado potencial en la region es de +50 clinicas y consultorios que aun gestionan turnos de forma manual o telefonica.

- A 24 meses, con 10 clinicas, la ganancia acumulada proyectada supera los $8.000.000 ARS.

El proyecto demuestra viabilidad economica solida con un retorno de inversion rapido y un mercado con amplio potencial de crecimiento.